|  |  | ASIrri Activity Report No3 Component 1: Cambodia January to June 2010 |
| --- | --- | --- |

# Acronyms

ACIAR			Australian Centre for International Agricultural Research

ADB			Asian Development Bank

ADG			Aide au Développement Gembloux

AFD			Agence Française de Développement

AVSF			Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

CDF	Commune Development Fund (fonds d’investissement communal mis à disposition par des bailleurs et l’Etat cambodgien via le NCDD)

CDRI			Cambodian Development Research Institute

CEDAC		Centre d’Etude et de Développement Agricole Cambodgien

CER			Centre d’Economie Rurale (France)

CSI			Centre de Services aux Irrigants

D&D	Decentralization and De-Concentration (Reforms)

ECOSORN	Economic and Social Relaunch of Northwest Provinces in Cambodia (Projet financé par l’Union Européenne)

EU			European Union

FAO			Food and Agriculture Organization

FF			Food Facility (funding or project)

FNN	Farmers & Nature Net (Official network of the farmer associations created with CEDAC support in Cambodia)

FWUC			Farmer Water Users Community (Association des Usagers de l’Eau)

FWUG			Farmer Water Users Group (subdivision of a FWUC)

ISC			Irrigation Service Centre

JICA			Japan International Cooperation Agency

KOICA			Korea International Cooperation Agency

M-Power		Mekong Program on Water, Environment and Resilience

MoU			Memorendum of Understanding

MOWRAM		Ministry of Water Resources and Meteorology

NCDD	National Committee for Sub-National Democratic Development (in charge of D&D reforms)

NWISP		Northwest Irrigation Sector Project (financé par ADB / AFD)

PDOWRAM		Provincial Direction of Water Resources and Meteorology

PRDC Excom		Executive Committee of the Provincial Rural Development Committee

PUAC	Peri Urban Agricultural Center (Vegetable producer association supported by ADG)

PUC			Prey Nup Polders Users Community

SCIRIP	Stung Chinit Irrigation and Rural Infrastructures Project

TSC			Technical Service Centre (Département du MOWRAM appuyé par la JICA)

# Principaux évènements pour le troisième semestre

Nouveaux financements : Facilité Alimentaire de l’Union Européenne (266 000 Euros) et Excom Mundolkiri JICA (20,790 USD)

Recrutement de personnel, renforcement des outils SIG

De nouvelles collaborations se sont concrétisées par des contrats avec des FWUC et des communes pour la mise en œuvre d’offre de services (5 nouveaux contrats de services).

L’équipe a organisé un séminaire au niveau national.

# Activités planifiées

Pour ce troisième semestre, les activités suivantes ont été planifiées selon les résultats du second semestre (voir rapport précédent)

Résultat 1:

- Recrutement de personnel (3 animateurs, 1 ingénieur)

- Achat d’une voiture (Financement FA UE)

- Développement un site web pour le CSI (reporté au prochain semestre)

- Création d’un système de comptabilité propre au CSI, indépendant du projet (reporté au prochain semestre)

- Formation de l’équipe du CSI aux outils SIG

- Révision du modèle économique selon les dépenses réelles et les opportunités de services déjà développées (reporté au prochain semestre)

- Une mission d’appui du CEDAC

Résultat  2:

- Identification de nouveaux périmètres dans la province de Siem Reap

- Evaluation des possibilités de collaboration à Kompot (pour la mobilisation de fonds d’appui aux FWUC)

- Mise en œuvre de l’enquête détaillée à O Tuok scheme (Kg Thom)

- Proposition d’offres de services et négociation des contrats avec Teuk Chha, Koh Reah , Kaekpul, Sdao Kong

- Poursuite de l’offre de services et négociation de nouveaux contrats à 5 Kompeah, Stung Chinit, Prey Nup.

- Mise en œuvre des travaux de réhabilitation et de maintenance à 5 Kompeah and Teuk Chha

- Organisation de visites d’échanges entre les FWUC sélectionnées

- Evaluation de l’offre de service fournie et réévaluation des besoins en appui

Résultat 3:

- Identification d’un étudiant et écriture des TdR pour le premier stage (sur la gestion financière)

- Poursuite de la rédaction de documents sur le Diagnostique des systèmes d’irrigation.

- Organisation du premier atelier sur l’appui aux FWUC : revue des expériences et stratégies

Résultat 4:

- Organisation du premier Comité de Coordination pour revoir les activités réalisées au cours de la première année (reporté au prochain semestre)

- Organisation d’une visite d’échange pour le membres du réseau des FWUC et clarification de leurs objectifs

- Poursuite de la présentation du concept du CSI aux parties prenantes locales et distribution de dépliants du CSI

Résultat 5:

- Organisation d’une réunion du comité de gestion

# Realized Activities

| Activities according to Result 1 : A Service Centre for water users is created | Component 1 : Cambodia |
| --- | --- |
| Investissements pour le CSI | Nouveaux équipements: 1 GPS et 1 ordinateur FA-UE: 1 ordinateur, 1 imprimante couleur pour les cartes, 1voiture Excom Mundolkiri: 1 ordinateur, 1 imprimante, 1 générateur |
| Fonctionnement du CSI | Recrutement du personnel: 1 ingénieur SIG, 3 animateurs, 1 formateur 2 réunions du comité de gestion organisées Nomination de Long Piseth comme coordinateur du CSI Financement supplémentaire du CSI par FA-UE = 266 Keuros (inc. 67 Keuros en cofinancement) Contrat de services avec le CEDAC – Province de Mundolkiri – JICA = 20,790 USD Reporté: reunion de coordination |
| Mission d’appui technique au CSI | Discussions sur le modèle institutionnel du CSI au sein de l’équipe 1 mission d’appui du CEDAC: analyse agricole et économique de 5 Kumpheak, Stung Chinit East et Teuk Chha |
| Formation / atelier | Software de comptabilité Quickbooks pour Kanhnha par le comptable du GRET Ecriture de rapport pour Long Piseth par Silaka (organisme de formation) Visite d’échange à Kampot et Kandal |
| Echanges avec d’autres projets |  |

Nouveau financement de l’UE et Excom Mundolkiri

Le principal évènement en début d’année 2010 a été l’approbation par l’UE du projet «   Development of food production, farming incomes, nutrition and resilience in rural Cambodia » soumis par le GRET – AVSF – ADG – CEDAC. Ce projet provient de la ligne budgétaire ‘Facilitation Alimentaire’ nommé dans ce rapport sous les initiales FA-UE. La durée de ce projet est de 18 mois, du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. Le CSI est en charge de la composante irrigation de ce projet et a reçu un financement supplémentaire de 266,000 Euros incluant 67,000 Euros de co-financement de l’AFD à travers le projet ASIrri. Ces nouvelles ressources vont être principalement allouées aux ressources humaines et aux investissements pour les FWUC.

En mars 2010, le CEDAC a négocié un contrat de 25,241 USD avec PRDC Excom dans la province de Mundolkiri et JICA pour créer une nouvelle FWUC dans le périmètre Machu Nga. Excom est l’entité provinciale en charge de la coordination et du contrôle de l’utilisation des Fonds de Développement Communaux créés dans le cadre des NCDD et D&D (www.ncdd.gov.kh).

Ensuite, le CEDAC a signé un contrat de partenariat avec le Gret pour mobiliser l’équipe du CSI sur cette action et a sous-contracté le CSI pour un montant de 20,790 USD. Le Gret a convenu que les profits de ce contrat seront gardés au niveau du CSI. Ce système de sous-contrat a été mis en place car le CSI qui n’a pas encore un statut officiel, est un projet sous la responsabilité directe du Gret. Pour faciliter la négociation de ce genre de petit contrat il serait plus facile que le CSI ait un statut officiel indépendant sous la loi cambodgienne.

Capacitation de l’équipe / Ressources humaines/ Formation / Visites de terrain

L’équipe du CSI a été agrandie par le recrutement entre janvier et mars de

- Un spécialiste SIG pour la cartographie et la base de données

- Un formateur communautaire

- Trois animateurs communautaires

Le personnel terrain a été formé à l’utilisation du GPS et au suivi d’une procédure spécifique de transfert des données du terrain au spécialiste SIG en charge de dresser les cartes sur Arcgis. Ces formations ont été organisées en interne sous la supervision de Sophak (expert institutionnel)

Mademoiselle Kanhnha, la gestionnaire adjointe, a suivi une formation pendant une semaine dans les bureaux du Gret à Phnom Penh pour maîtriser l’utilisation du software comptable Quickbook et les principes de base de la comptabilité. Elle a commencé à enregistrer les dépenses sur ce software pendant deux mois et va par la suite être formée par la nouvelle volontaire engagée par le Gret afin d’harmoniser les différents systèmes.

M. Long Piseth a suivi une formation d’une semaine sur l’écriture de rapport organisé par Silaka (organisme de formation du personnel des ONG) en mars.

Une rencontre terrain / staff exposure a été organisée pour toute l’équipe du 13 au 15 janvier  :

- Le périmètre de Kok Sandaek dans le district de Batheay dans la province de Kompong Cham. Il s’agit d’un « Flood recession reservoir” qui a été financé par l’Ambassade de France et appuyé par le Cedac. Les agriculteurs gèrent ce système de façon autonome

- Les périmètres de Boeung Nimol et Koh Tates dans la province de Kompot où les agriculteurs ont demandé de réhabiliter un barrage (demande du président du FNN) et ont demandé l’appui du CSI.

- Dans la province de Kompot, l’équipe a assisté à l’Assemblée Générale d’une association d’agriculteurs organisée par le Cedac

- Les membres du nouveau FWUG du périmètre de Kandal Stung dans la province de Kandal appuyé par JICA / TSC / MOWRAM

Investissement et équipement du CSI

De nouveaux équipement ont été achetés : un GPS, 3 nouveaux ordinateurs (un sous financement DPO), et hors financement DPO : une imprimante, une voiture et un générateur.

En ce qui concerne les outils de communication, le design d’une web page n’a pas progressé dû à la difficulté d’identifier un spécialiste IT pour la créer.

Organisation institutionnelle:

Deux réunions du comité de gestion ont été organisées le 5 février et le 25 mai 2010.

La décision principale de la première réunion a été de nommer Long Piseth, l’expert technique, à la position de coordinateur de l’équipe et de l’intégrer dans le comité de gestion de mai. Son profil de poste a été revu avec de nouvelles responsabilités dans la gestion de l’équipe, la planification des activités, l’écriture de rapports, la représentation du CSI et la gestion administrative. La capacité de Long Piseth à mettre en œuvre ces activités sera régulièrement évaluée par le comité de gestion pour statuer sur son aptitude à prendre cette position.

Le 26 février 2010, le comité de gestion a rencontré l’équipe du CSI à Kompong Thom afin de les informer sur leur réflexion quant à la création d’une ONG cambodgienne en 2011. Des questions importantes furent soulevées :

- Comment l’équipe devrait s’organiser et sous quel type de direction ?

- Qui peut être membre des entités de gestion et de l’assemblée générale ?

- Etc

Le 25 mai, le comité de gestion a décidé d’identifier un expert national dans la construction institutionnelle locale pour entreprendre une étude sur les aspects légaux et organisationnels, afin de discuter avec les potentielles parties prenantes et de formuler des propositions diverses à être débattues plus tard.

Relations externes et missions d’appui

Le 29 et 30 mars 2010, Sophak, l’expert institutionnel, a assisté à un atelier organisé par le CDRI sur “l’identification des politiques et les impacts /écarts sur la connaissance » à Battambang.

En mars-avril, l’équipe de recherche du Cedac a exécuté une mission afin d’étudier les pratiques agricoles et l’environnement économique dans trois périmètres où le CSI fournit des services : Teuk Chha, 5 Kumpheak and Stung Chinit East. L’équipe du Cedac a formé l’équipe du CSI à l’analyse coût/bénéfice des pratiques agricoles. Un rapport de mission est disponible.

| Activities according to Result 2: Farmer Water Users Communities are strengthened | Component 1 : Cambodia |
| --- | --- |
| Fond d’investissement pour FWUC | Construction de 4 structures pour 23.220 USD à 5 Kumpheak |
| Mission d’appui technique pour les FWUC |  |
| Offres de services du CSI aux FWUC | Etude détaillée de Machu Nga et Sdao Kong Exécution d’offres de services à 5 Kumpheak, Stung Chinit North Signature et exécution de contrat à 5 Kumpheak, Teuk Chha, Stung Chinit East et Machu Nga (Mundolkiri) Exécution d’offre de services (pas de contrat) à Sdao Kong et Stung Chinit North |
| Echanges | Visites d’échanges entre les FWUC de 5 Kumpheak et Stung Chinit |

Pendant ce semestre, l’équipe du CSI a travaillé avec 6 FWUC. Les détails sont repris ci-dessous

Le perimeter de Pram Kumpheak Scheme (“5 Février”) (Province de Kompong Cham)

Le premier contrat de services a été signé en octobre 2009 avec la commune de Lvea Leu et la FWUC pour la création de deux FWUG selon la procédure suivante :

- Discussion en groupe de travail sur l’ébauche des règles constitutionnelles

- Réunions villageoises, information

- Enregistrement des membres et collecte des droits d’adhésion

- Création d’une base de données des membres et distribution des cartes des membres

- Election des représentants au scrutin villageois pour former le comité de la FWUC

- Formation du comité de la FWUC et visites d’échanges à Stung Chinit

- Création d’un compte en banque pour chaque FWUG

- Organisation de l’assemblée générale et validation des règles de fonctionnement par les membres

Résultats :

- 497 membres enregistrés sur un total de 559 propriétaires identifiés

- Le montant des droits d’adhésion collecté est de 7,445,000 riels (~1800USD), taux de collecte: 78 & 91% pour chaque FWUG respectivement.

- Le comité du FWUG élu et une visite d’échange organisée à Stung Chinit North (incluant les autorités locales)

- Les priorités d’améliorations du périmètre validées par l’assemblée générale en avril 2010. L’offre de service a été validée par l’AG et le paiement effectué au CSI (3,000,000 riels)

Un second contrat de services a été négocié et signé en avril 2010 avec la commune de Lvea Leu. Le coût de l’offre de services : 8,000,000 riels qui doivent être payés par la commune par le Fond de Développement de la Commune (FDC)

- Services pour l’amélioration du périmètre

  - Conceptualiser des structures et préparer les documents d’appels d’offre pour quatre structures

  - Appuyer la procédure d’appel d’offre, la sélection du contracteur et la préparation du contrat

  - Créer une équipe de contrôle de la construction avec la commune, la FWUC et l’ingénieur du CSI et suivi de la construction

  - Valider les procédures de paiement

La conception a été réalisée par l’ingénieur du Pdowram. Le contrat s’est élevé à 23,200 USD à un contracteur local. Le fond de développement pour les FWUC du projet a été mobilisé pour ces travaux. En retour, la commune a approuvé d’investir 60,000,000 riels (~15,000 USD) de ces propres fonds l’année prochaine pour la réhabilitation d’un canal.

- Offre de services pour la création d’une base de données à la parcelle

- Créer une première carte avec les caractéristiques principales

- Dresser à la main une carte avec chaque parcelle et le propriétaire

- Prendre des points GPS à chaque parcelle

- Créer une carte détaillée sur ArcGis

- Lier les références géographiques de chaque parcelle avec la base de données des membres

Ce processus de création cartographie-base de données est en cours

Quand cette offre de service sera finalisée, il est prévu de signer un troisième contrat portant sur la mise en place des procédures de collecte de la redevance et les règles de gestion financière

Pour la commune, la mobilisation du FDC sera plus difficile que prévu, comme la procédure de contractualisation avec le CSI n’a pas suivi les procédures normales d’appel d’offre contrôlées au niveau provincial. Le CSI doit travailler en plus étroite collaboration avec la province et le NCDD au niveau national pour comprendre la contractualisation et les procédures de mobilisation du FDC. Pour le moment, le deuxième paiement est en étude

Le périmètre de Teuk Chha (Province de Kompong Cham)

En mai 2010, deux contrats de services ont été signés entre le CSI, la FWUC de Teuk Chha etles communes de Kroch and Boeng Nay. Le second contrat est gracieux tandis que les coûts du premier (7,400,000 riels) ont été partagés entre les communes (FDC) et la FWUC à mettre en place.

Le premier contrat est similaire au premier contrat avec Pram Kumpheak (voir plus haut) : il a pour but de créer une FWUG au niveau du canal secondaire (Canal B). L’enregistrement des membres est en cours. La zone irriguée par ce canal est importante (1600ha) et il est possible que le processus soit étendu plus tard au deuxième canal secondaire selon d’autres contrats et financements.

Le second contrat porte sur la mise en place d’un comité conseil qui prendra en charge la gestion de l’eau au niveau de tout le périmètre et décidera des règles de partage de l’eau. Ce comité comprend du personnel du Pdowram, des chefs de communes et chefs de village. Toutes les portes ont été fermées par des cadenas et la FWUC a recruté 4 opérateurs pour être capable de contrôler la mise en place des règles. Un système de demande pour l’irrigation a été mis en place. Le CSI est en train de tester ces opérations.

Un stagiaire, arrivé en juin, appuiera l’équipe à la mise en œuvre de ce service (voir plus bas)

La FWUC de Stung Chinit North (Province de Kompong Thom)

Le premier contrat signé en décembre 2010 a été finalisé en avril 2010 et le service (260USD) payé au CSI (voir rapport précédent pour les détails sur ce service)

En dehors de ce contrat, l’équipe du CSI a appuyé la FWUC pour demander un subside pour couvrir son budget de fonctionnement 2010-2011 (29,137 USD). La demande a été préparée par le CSI et négociée avec l’AFD et le Mowram sur les conditions. Le subside a été approuvé et payé.

Le CSI va négocier un second contrat de services sur l’appui à la gestion financière et d’autres services dépendants des demandes de la FWUC. Ce contrat durera un an.

La FWUC a planifié d’étendre ses canaux d’irrigation jusqu’au village de Banteay Yumreach. Le fond de développement de la FA-UE pourra être utilisé à cet escient. Une étude détaillée doit être réalisée.

Le périmètre Stung Chinit East (Province de Kompong Thom)

Au début de l’année 2010, la commune de Kompong Thmor a demandé au CSI d’étudier la faisabilité de la construction d’un canal dans la zone est. Pour cette construction, la commune était en discussion avec l’équipe provinciale du NCDD et a déjà approuvé un budget de l’ordre de 15,000 USD (FDC). Leur demande inclut l’organisation des agriculteurs dans le FWUG et l’étude du problème de compensation de la terre.

Le contrat e service a été signé en mai 2010 entre le CSI et la commune pour un montant de 8,400,000 riels partagé entre la commune (FDC) et la future FWUG. Seul un village est directement concerné et Sur 289 propriétaires, 221 sont devenus membres de la nouvelle FWUG. La conception du canal est en cours. Le fond de développement du projet (FA-UE) pourrait être mobilisé pour augmenter les ressources de la commune. D’autres fonds externes pourraient être également identifiés.

La FWUC de Sdao Kong (Province de Prey Veng)

Une première enquête en mars a montré que la FWUC était en difficulté financière pour financer sa future campagne. Le périmètre est irrigué par une station de pompage qui est très coûteuse en termes de carburant et d’huile. Lors de la dernière saison (novembre à février), une sécheresse a obligé les agriculteurs a utilisé de façon continue la station de pompage. Les coûts de carburant ont été plus élevés que les capacités financières de la FWUC et ils ont dû emprunter de l’argent. Ils ont remboursé avec la nouvelle collecte de l’ISF, mais ils sont restés sans fonds pour financer le pompage la saison suivante (mars-juillet). Ils ont décidé que les agriculteurs amèneront eux-mêmes le carburant progressivement pendant la saison mais le système est très difficile à organiser et exclut les plus vulnérables.

L’équipe a réalisé une nouvelle enquête en juin 2010 pour contrôler la comptabilité de la FWUC et essayé de comprendre leur gestion financière et budgétaire. Sur base de ces données, l’équipe a proposé une nouvelle organisation budgétaire, une augmentation de la prochaine redevance et a préparé une demande de subside (6,300 USD) au Mowram et à l’AFD qui a été approuvée et versée.

En conséquence, le CSI devra négocier avec la FWUC une offre de service pour l’appui à la gestion financière et un autre contrat d’offre de service pour mettre en œuvre une maintenance importante des canaux afin d’augmenter l’efficience de l’irrigation. Pour cette maintenance, le fond de développement pour les FWUC (FA-UE) pourrait être mobilisé.

Périmètre de Machu Nga (Province de Mundolkiri)

En février, l’équipe du CSI (Sophak) a été invité par JICA pour participer à une visite d’étude à Mundolkiri portant sur l’évaluation technique du périmètre et les principes de sa conception. Après discussion, le CSI a été sollicité pour soumettre une offre de service pour les aider à organiser les agriculteurs du périmètre de Machu Nga. La proposition a été écrite et soumise à Jica et Excom Mundolkiri. Après approbation, le contrat a été signé en avril entre Excom et le CEDAC (voir plus haut). Un second contrat a été signé avec la commune.

En mai et juin, trois missions ont été organisées pour créer une FWUC (enregistrement d’adhésion des membres, formulation des statuts et règlement interne, réunion d’assemblée générale, plan d’activités, formation sur le suivi de construction, etc..). Les formations et le suivi vont continuer jusqu’en novembre 2010.

Autres périmètres

Périmètre de Prey Nup (Province de Sihanouk): Pas de services durant ce semestre. Il est attendu que la stagiaire sur les services de gestion financière étudie la possibilité de fournir des services d’audit financier (voir plus bas)

Périmètre de Stung Chinit South (province de Kompong Thom): Suivant les études détaillées exécutées en 2009, il a été décidé de ne pas proposer une offre de service aux communes concernées pour le moment (voir rapport précédent)

Périmètre de Koh Reah (province de Kompong Thom): en novembre 2009, le gouvernement a émis une liste de périmètres autour du Tonlé Sap qui doivent être détruits en raison de leur impact négatif sur la pêche et les forêts inondés. Koh Reah se trouvait sur cette liste. Depuis et après confirmation, le CSI a suspendu sa proposition d’appui à cette FWUC. Comme ce périmètre est ancien et plutôt loin du lac, il est possible que la mesure ne sera pas exécutée mais la situation n’est pas encore claire pour le moment. Une visite en janvier a montré que les agriculteurs continuent leurs activités mais ils attendent davantage d’informations avant de mettre en œuvre la maintenance ou de réaliser de nouveaux investissements.

Périmètre de Kaek Pul (Kompong Thom): Une proposition d’offre de service de maintenance en direct par l’équipe du CSI a été soumise au chef de la commune. Il a montré de l’intérêt mais a pointé que le budget de 2010 a déjà été entièrement alloué et qu’il n’a plus de fonds pour payer ce service.

Les périmètres de O Tuok, O Neak Ta Ke et O Andaeng (Province de Kompong Thom):

Ces trois périmètres sont dans la même commune (Tang Krasang). En février, une étude détaillée a été réalisée par l’équipe du CSI à O Tuok. Une piste rurale est en construction pour remplacer l’ancien barrage de O Tuok. En termes d’ouverture et fermeture des portes ainsi qu’en ce qui concerne l’organisation des agriculteurs, la commune ne demande aucun appui. Par contre ils ont demandé au CSI d’étudier deux autres réservoirs assez proches. Ils ont le potentiel d’irriguer 500 ha chacun mais nécessitent des travaux de réhabilitation importants. Comme ils ne fonctionnent plus, ils sont considérés comme en dehors de la portée du projet.

Le périmètre de Koh Tates (Province de Kampot): A travers le Cedac, le CSI a reçu une demande pour un appui technique et financier pour la construction d’un petit barrage dans le village de Koh Tates. Ce site a été visité lors de la rencontre organisé dans la province de Kampot (voir plus haut). Le résultat de cette visite reste mitigé. Il y a sûrement un potentiel mais la motivation et la compréhension des villageois restent floues. Une enquête plus poussée serait nécessaire mais le périmètre se situe assez loin des bureaux. Comme la FWUC et le barrage n’existent pas encore, ils sont considérés comme en dehors de la portée du projet

Périmètre de O Veng (Province de Kompong Speu ): en mars, Sophak a fait une brève visite à ce périmètre pour discuter des problèmes et du fonctionnement actuel de la FWUC et pour évaluer les possibilité de leur soumettre une offre de service. Cette FWUC participe au réseau des FWUC. Le fonctionnement est fragile mais le CSI devrait entreprendre une étude plus détaillée pour évaluer la possibilité de les appuyer. Jusqu’à ce jour, l’équipe n’a pas de ressources humaines disponibles pour conduire cette étude située loin de Kompong Thom.

Périmètre de Baray (Province de Siem Reap): Le périmètre d’irrigation de Baray qui utilise un réservoir datant d’Angkor est très connu au Cambodge. Le système d’irrigation a été construit pendant la colonie française et réhabilité par ILO dans les années 90. D’autres réhabilitations ont suivi. Le président de la FWUC a été invité à participer au réseau des FWUC (voir plus bas) et le périmètre de Baray a été choisi pour une première visite d’échange. Après cette visite, l’équipe du CSI considère qu’il est possible d’appuyer la FWUC, surtout en termes de création de base de données et de collecte de la redevance. Plus d’enquêtes seront nécessaires à l’avenir pour évaluer cette possibilité.

| Activities according to Result 3: Technical and economic references are built up and capitalized | Component 1 : Cambodia |
| --- | --- |
| Stage étudiant | Stage de Fanny Lorgeron, étudiante de l’IRC, étude sur les services pour la gestion de l’eau à Teuk Chha and 5 Kumpheak Stage de Sophat , étudiant de l’IRC, étude sur les expériences de coordinations entre FWUC et autres parties prenantes (Kbal Po, Po Pi Daem, O Veng, Teuk Chha) TdR et identification d’une stagiaire pour la conception de service de gestion financière |
| Mission d’évaluation technique et économique |  |
| Atelier national (annuel) | Organisation d’un atelier sur “Appui aux FWUC : Revue des expériences et stratégies”, le 25 mars 2010 à l’hôtel Phnom Penh |
| Tri-countries workshop (yearly) |  |
| Final workshop |  |
| Publication par pays et global | Deux documents sont en cours d’écriture |

Stages étudiant

Trois stages ont été planifiés et le premier a commencé en mai.

- Fanny Lorgeron, étudiante en Master IRC– Montpellier (France)

Période: mai à mi-septembre 2010

Sujet: “Concevoir des services pour réactiver l’action collective des agriculteurs dans la gestion de l’irrigation au Cambodge”. La stagiaire va étudier deux périmètres : 5 Kumpheak et Teuk Chha. Elle travaillera sur la méthodologie d’évaluation des systèmes d’irrigation et la gestion de la base de données au niveau du CSI. Elle révisera la mise en œuvre des offres de service et travaillera sur les règles de gestion de l’eau dans lesdits périmètres.

- Marion Duffieu, Bachelor of International Business, Ecole de gestion de Reims (France) & University of Technology of Sidney (Australia)

Période: mi-août 2010 à mi-janvier 2011

Sujet: “Concevoir des outils et des procédures de gestion financière pour les organisation paysannes’

La stagiaire va revoir les procédures actuelles de gestion financière de cinq OP, analyser les besoins en appui externe et la possibilité de conceptualiser les services en question.

Les études de cas seront : la PUC de Prey Nup, la FWUC de Sdao Kong , PUAC (appuyé par ADG), un membre du réseau  ‘Agriculteur et Nature’ (appuyé par le Cedac) et une OP appuyé par AVSF.

La stagiaire sera accompagnée par un membre de l’équipe à recruter et Hy Thy, un personnel du Gret spécialiste dans la gestion financière.

- Tang Sophat, étudiant en master IRC– Montpellier (France)

Période: mi-juillet à mi-novembre 2010

Sujet : Les systèmes de coordinations entre les FWUC, les autorités locales et les services gouvernementaux et/ou les investisseurs privés pour garantir l’appui à la gestion des FWUC et à la résolution de conflit.

Les études de cas seront : Kbal Po, Po Pi Daem, O Treng and Teuk Chha.

Atelier pays

Le 25 mars 2010, l’équipe du CSI a organisé à Phnom Penh un atelier avec les acteurs nationaux de divers bords impliqués dans la gestion de l’irrigation

“ Appui aux FWUC : Revue des expériences et stratégies”

L’atelier a présenté diverses expériences de différentes organisations travaillant sur l’amélioration de la gestion de périmètres irrigués au Cambodge. Les présentations et les discussions visaient à montrer comment améliorer les capacités des FWUC à gérer leurs périmètres en impliquant leurs membres, en collectant les ressources locales, en faisant le lien avec les autorités locales et les services du gouvernement mais également en développant l’investissement privé et en partageant les ressources en eau d’une façon coordonnée dans le but d’éviter les conflits. Toutes les présentations et discussions ont eu lieu en khmer pour encourager la participation des employés nationaux et des agriculteurs dans les débats.

Présentations:

- “Développer l’adhésion des membres, l’expérience du CSI dans le périmètre de Pram Kumpheak dans la province de Kompong Cham » M. Long Piseth du CSI

- « Organiser la participation des agriculteurs dans les activités d’O&M, les expériences du TSC dans le périmètre de Thlea Mam dans la province de Pursat » M. Tong Heng du TSC – Mowram

- « Collecter la redevance, revue d’expériences » M. Y Kadum du Cedac

- « L’importance de la coordination entre les FWUC et les autorités locales, revue d’expériences » M. Phirun du CDRI

- « Le risque des investissements privés et les difficultés à établir un contrat, l’expérience du périmètre de Kbal Po dans la province de Takeo » M. Sok Touch, investisseur privé et M. Tang Sophat du Gret

- « Partager l’eau entre les FWUC, l’expérience de la formation de comités Apex » Mme. Ly Kalyane du NWISP

- Réfection : « Pourquoi développer des offres de services pour les FWUC ? » M. Sophak, Expert institutionnel du CSI, CEDAC

Après les présentations, une table ronde a été organisée afin de recueillir les réactions des participants sur les exposés.

Soixante dix-neuf personnes ont participé, incluant tout l’équipe du CSI, des représentants du Mowram (département des FWUC, TSC et département de la planification), des représentants du Pdowram de 11 provinces, une vingtaine de représentants de FWUC, des représentants de district et de commune, des ONG nationales et internationales et des instituts de recherche. Cet évènement a été une opportunité pour prendre contact avec de nombreuses parties prenantes et a permis de mieux faire connaître le CSI.

A ce jour, toutes les présentations n’ont pas encore été traduites en anglais. Dès que ce travail sera réalisé, un CD reprenant les différentes interventions sera diffusé et distribué.

| Activities according to Result 4: National platforms for irrigation support and/or national coordination between water users’ organizations are provided with objective arguments and clear technical and economic references for advocacy. | Component 1 : Cambodia |
| --- | --- |
| Echange avec les plateformes nationals d’agriculteurs | Une réunion du réseau des FWUC à Phnom Penh le 26 mars et une réunion avec visites d’échange à Siem Reap du 26 au 28 mai 2010. |
| Support to national level coordination (water users, sate, operators) |  |
| Position papers writing to launch advocacy activities |  |

Réunion du comité de coordination

Lors de la dernière réunion du comité de gestion en mai, il a été décidé d’organiser le comité de coordination au niveau provincial en août pour présenter les réalisations du projet après un an d’exécution.

Le réseau des FWUC

Le 26 mars 2010, une réunion du réseau des FWUC a été organisé à Phnom Penh avec des participants des années précédentes et de nouveaux participants incluant des représentants des périmètres appuyés par le CSI (5 Kumpheak et Teuk Chha) et de nouvelles FWUC appuyés par d’autres projets (Prek Ta Roat appuyé par Kosan, Ponley appuyé par le NWISP, Trov Kord appuyé par Human Translation)

|  | FWUC | Province | Type de système | Taille du périmètre SP - SS | Année d’enregistrement | Niveau de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prey Nup | Preah Sihanouk | Polder | 10,454 ha | 2000 | IV |
| 2 | Sdao Kong | Prey Veng | Pumping station | 130 - 60 ha | 2004 | III |
| 3 | O Treng | Kg Speu | Diversion | 1200 - 280 ha | 2001 | III |
| 4 | O Veng | Kg Speu | Reservoir | 514 - 100 ha |  | III |
| 5 | Prek Ta Roat – Ta Ong | Kandal | Flood protection dike – Prek | 85 ha | in process | I |
| 6 | Kok Thnot | Kg Cham | Lake flood reservoir | 240 ha | District | III |
| 7 | 5 Kumpheak | Kg Cham | Reservoir | 492 - 50 ha | 2003 | II |
| 8 | Teuk Chhar | Kg Cham | Reservoir | 4212 - 695 ha | 1999 | I-II |
| 9 | Stung Chinit | Kg Thom | Major river diversion | 2500 – 300 ha | 2002 | III-IV |
| 10 | Trov Kord | Siem Reap | Diversion | ~400 ha | in process | 0 |
| 11 | Baray | Siem Reap | Reservoir | 1958 - 1200 ha | 2003 | III |
| 12 | Ponley | Banteay Meanchey | Reservoir | 400 – 100 ha | 2009 | I |

* niveau de gestion :

0 = l’irrigation ne fonctionne pas / phase de construction

I = irrigation fonctionne partiellement, mais la FWUC est inactive, inexistante ou la FWUC a moins d’un an d’expérience

II = FWUC est active, mais ne remplit pas d’importantes tâches de gestion comme la collecte de la redevance et l’entretien

III = FWUC est à même de collecter la redevance et de garantir certaines tâches d’entretien

IV = FWUC est quasiment autonome en termes de budget et d’O&M et a un contrat déterminant les responsabilités partagées avec le Mowram

Pendant cette première réunion, chaque participant a présenté le fonctionnement et l’historique de son périmètre. Les objectifs du réseau discutés l’année passée ont été revus, débattus et validés. :

- Promouvoir la responsabilité, la transparence et la qualité de la gestion des FWUC

- Renforcer les capacités et organiser les échanges d’expériences

- Mobiliser l’appui technique et financier pour les FWUC

- Echanger des informations (légales, financement, etc )

- Faciliter et améliorer les relations avec le Mowram

- Plaider les opinions des FWUC sur les questions d’irrigation et de gestion de l’eau

- Représenter les intérêts des membres au niveau national et dans les fora sur l’irrigation

Ensuite les participants ont discuté sur les conditions d’adhésion des membres. Il a été proposé de distinguer différents niveaux d’adhésion selon le fonctionnement des FWUC : observateur, membre en apprentissage et membre à part entière.

Du 26 au 28 mai 2010, une visite d’échange avec tous les participants a été organisée à Siem Reap. Trois périmètres ont été visités et présentés par les membres des comités du FWUC : les périmètres de Baray, Trov Kord et Tumnup Rumdeng qui est un nouveau périmètre construit et appuyé par le projet ECOSORN (financé par l’UE). Une réunion a été également organisée dans les bureaux du Pdowram pour discuter des questions du développement et d’appui des périmètres. Le débat sur les conditions d’adhésion des membres s’est poursuivi.

Il est prévu d’organiser la prochaine réunion à Phnom Penh en septembre. Les participants devront évaluer le fonctionnement de leur FWUC et soumettre leur application pour devenir membre du réseau. Ils vont commencer à travailler sur les statuts et les règles internes du futur réseau des FWUC.

Activities according to result 5: The project is managed, monitored and evaluated.

Deux comités de gestion ont été organisés le 5 février et le 25 mai 2010 (voir plus haut)

# Suivi des activités et résultats selon le cadre logique

# Perspectives for the next 6 months

Résultat 1:

- Recrutement d’un spécialiste en gestion financière

- Achat d’un GPS et d’un appareil de nivellement

- Développement d’un site web pour le CSI

- Révision du modèle économique du CSI selon les dépenses réelles et les opportunités de services déjà développés.

- Une mission d’appui du CEDAC

- Une mission d’appui du Gret –Paris

- Une visite d’échange de l’équipe Mali au Cambodge

- Une visite d’échange de l’équipe du Cambodge au Mali

Résultat 2:

- 5 Kumpheak : finaliser le second contrat et lancer le troisième

- Teuk Chha : suivre la mise en oeuvre des contrats, exécuter l’entretien du canal

- Stung Chinit East : finaliser la conception du canal et la procédure de compensation des terres

- Stung Chinit North : signer un nouveau contrat annuel, réaliser l’étude détaillé de Banteay Yumreach

- Sdao Kong : signer un contrat annuel pour le suivi financier, préparer le plan de maintenance

- Machu Nga : poursuivre les formations, organiser une visite d’échange à Kompong Thom

- Baray : réaliser l’enquête détaillée

- Evaluation des services fournis et réévaluation des besoins en appui

- Clarification de la procédure de mobilisation du FDC pour les services aux communes

Résultat 3:

- Réalisation de trois stages

- Préparation d’un second atelier (janvier – février 2011)

Résultat 4:

- Organisation du premier comité de coordination pour revoir la première année de mise en œuvre du projet

- Organisation d’une réunion et d’une visite d’échange pour les membres du réseau des FWUC, enregistrement des membres et création des statuts

Résultat 5:

- Organiser deux réunions du comité de gestion

# Annexes

Workshop presentations

CEDAC support mission report