សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្តៅកោង

របាយការណ៍សកម្មភាព និងសំណើសុំការឧបត្ថម្ភថវិកាពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

ខែឧសភា ២០១០

គាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្ត្រ

- ប្រវត្តិប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្តៅកោង

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្តៅកោងត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហើយត្រូវបានរៀបចំជួសជុលឡើងវិញដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដោយមានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីស្ថានទូតបារាំង។ សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំជាមួយគ្នាដែរដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ពីអង្គការសេដាក និងបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងធនធានទឹកកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤។ មុនពេលចុះបញ្ជី នៅក្រសួង, សហគមន៍នេះក៏មានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុក មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងសាលា ខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី២៤ មិថុនា ២០០៤។

|  |  |  | ផ្ទៃដីស្រោចស្រព (ha) | គ្រួសារ | ផ្ទៃដីស្រោចស្រព (ha) | គ្រួសារ |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| បាភ្នំ | ស្តៅកោង | ភូមិថ្មី | 94.32 |  | 81.95 |  | 40 | 87% |
|  |  | ទង់នាគ | 44.12 |  | 3.00 |  | 3 | 7% |
| កំពង់ ត្របែក | កំពង់ត្របែក | ក្រូច | 110.08 |  | 20.41 |  | 28 | 19% |
|  | កន្សោមអូរ | កំពង់ស្វាយ | 52.48 |  | 23.55 |  | 22 | 45% |
| 2 | 3 | 4 | 301.00 | 232 | 128.91 |  | 93 | 43% |

តារាងទី១៖ ទីតាំងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្តៅកោង និងអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្តៅកោងគឺជាប្រព័ន្ធបូម ដែលមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួនពីរហើយម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះមានកំលាំង 65HP សំរាប់បូមបំពេញប្រឡាយមេមួយមានប្រវែង៤,៥២០ម៉ែត្រ និងប្រឡាយរងចំនួន១៥ខ្សែ ដែលខ្សែ នីមួយៗមានប្រវែង៥០០ម៉ែត្រ ផ្ទៃដីគ្រោងស្រោចស្រពមានចំនួន៣០១ហិចតា។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះអាច ធ្វើការស្រោចស្រពបានពីររដូវគឺរដូវប្រាំងចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែកុម្ភៈ និងដើមរដូវវស្សាចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែ កក្កដា។

បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថវិកា ដោយសហគមន៍មិនមានថវិកាសំរាប់ចំណាយលើដំណើរការ បូមទឹកនៅរដូវប្រាំងខាងមុខនេះ។ គោលបំណងក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍នេះឡើងគឺ ដើម្បីស្នើសុំថវិកាពី ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដើម្បីឧបត្ថម្ភថវិកាជាមុន សំរាប់រៀបចំដំណើរការបូមទឹកស្រោចស្រពនៅរដូវ ប្រាំង ខាងមុខនេះ។

- ដំណើរការសហគមន៍ និងអាត្រានៃការប្រមូលថ្លៃសេវាកម្មពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០១០

ក្នុងកំឡុងពេលបីរដូវដំបូង(ពីឆ្នាំ២០០៤-២០០៦,មើលតាមតារាងខាងក្រោម), សហគមន៍បានទទួលការឧបត្ថម្ភ ជាប្រេងសំរាប់ដំណើរការបូមទឹកពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម។ ក្នុងពេលនោះដែរដំណើរការប្រមូលថ្លៃ សេវាកម្មបានកើនឡើងពី ៧០,០០០ដល់១២០,០០០រៀលក្នុងមួយហិចតា ដូចការគ្រោងទុករបស់គម្រោង។ ទោះជាយ៉ាងណាការប្រមូលថ្លៃសេវាកម្មបានបន្តកើនឡើងរហូតដល់២០០,០០០រៀលក្នុងមួយហិចតា ដែល អាត្រានេះលើសពីការរំពឹងទុក ដោយហេតុថាផ្ទៃដីស្រោចស្រពមានការថយចុះ ហើយត្រូវចំណាយបន្ថែមទៅលើ ដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ។

នៅផ្នែកខ្លះនៃប្រឡាយមេ, កសិករធ្វើការបូមទឹកពីប្រឡាយមេទៅកាន់ប្រឡាយរង។ ដោយសារការចំណាយទៅ លើការបូមទឹកថ្លៃ,ដូច្នេះសហគមន៍បានអនុម័តអោយកសិករទាំងនោះបង់ប្រាក់សេវាកម្មក្នុងតំលៃ៥០,០០០រៀល ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយហិចតា ហើយក្រោយមកតំលៃនេះបានកើនឡើងរហូតដល់៨០,០០០រៀលក្នុងមួយហិចតា។

នៅរដូវប្រាំង២០០៨-២០០៩ (រដូវទី៦), ថ្លៃសេវាកម្មបានថយចុះមកនៅត្រឹម៥០,០០០រៀលប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះ  ពេញមួយរដូវស្ទើរតែគ្មានបូមទឹកសោះដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន។ ស្ថានភាពនៅរដូវនេះជាករណីលើក លែង។ នៅដើមរដូវវស្សា២០១០នេះ (រដូវទី៩), ការប្រមូលសេវាកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម ៥០,០០០ រៀលក្នុងមួយហិចតា ពីព្រោះកសិករត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រេងសំរាប់បូមទឹកដោយខ្លួនឯង ដោយសហគមន៍ មិនមានលទ្ធភាពវិនិយោគជាមុនទៅលើដំណើការបូមទឹកនេះទេ។

តារាងទី២៖ សង្ខបលើផ្ទៃដីស្រោចស្រព និងអាត្រាថ្លៃសេវាកម្មពីឆ្នាំ២០០៤ដល់ឆ្នាំ២០‌១០

| ល.រ | រដូវ | សរុបផ្ទៃដី ដាំដុះ | ផ្ទៃដីស្រោចស្រព ដោយបង្ហូរ. |  | ផ្ទៃដីស្រោចស្រព ដោយបូម |  | សរុបសេវាកម្ម |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ha | Ha | សេវាកម្ម | Ha | សេវាកម្ម | រៀល |
| 1 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2004 - កុម្ភៈ 2005 | 150.00* | 150.00 | 70,000 |  |  | 10,500,000 |
| 2 | ដើមរដូវវស្សា-មេសា-កក្កដា2005 | 111.33 | 109.46 | 80,000 |  |  | 8,850,300 |
| 3 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2005 - កុម្ភៈ 2006 | 194.61 | 127.70 | 80,000 | 66.91 | 50,000 | 13,561,500 |
| 4 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2006 - កុម្ភៈ 2007 | 130.00 | 100.00 | 120,000 | 30.00 | 50,000 | 13,500,000 |
| 5 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2007 - កុម្ភៈ 2008 | 130.00 | 100.00 | 150,000 | 30.00 | 50,000 | 16,500,000 |
| 6 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2008 - កុម្ភៈ 2009 | 103.56 | 103.56 | 50,000 |  |  | 5,178,000 |
| 7 | ដើមរដូវវស្សា-មេសា-កក្កដា2009 | 86.00 | 86.00 | 200,000 |  |  | 17,200,000 |
| 8 | រដូវប្រាំង-វិច្ឆិកា 2009-កុម្ភៈ2010 | 128.91 | 93.00 | 180,000 | 35.51 | 80,000 | 19,600,800 |
| 9 | ដើមរដូវវស្សា-មេសា-កក្កដា2010 | 60.00 | 60.00 | 50,000 |  |  | 3,000,000 |
| 10 | ផែនការ៖ រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2010 - កុម្ភៈ 2011 | 160.00 | 120.00 | 240,000 | 40.00 | 120,000 | 33,600,000 |

* លេខដែលមានទម្រង់ទ្រេតគឺជាតួរលេខប៉ាន់ស្មានរបស់សហគមន៍ ដោយសារខ្វះកំណត់ត្រា

នៅក្នុងតារាងនេះយើងបានឃើញថាទំហំផ្ទៃដីស្រោចស្រពមិនបានរហូតដល់៣០០ហិចតាដូចដែលបានគ្រោង ទុកកាលពេលចាប់ផ្តើមដំបូងនោះទេ, ប៉ុន្តែអាចស្រោចស្រពបានក្នុងចន្លោះរវាង១៣០ហិចតាជាអតិបរមាក្នុង មួយរដូវ។ ហេតុផលមានដូចខាងក្រោម៖

- សមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកទាបជាងការរំពឹងទុក ហើយក៏ដោយសារទឹកក្នុងទន្លេមានកំរឹតទាប ផងដែរក្នុងរដូវដាំដុះ

- កសិករមួយចំនួនដែលមានដីផ្នែកខ្ពស់នៃតំបន់ស្រោចស្រពចង់បន្តធ្វើការដាំដុះស្រូវរដូវវស្សាធម្មតាដោយមិនចាំបាច់ស្រោចស្រពបន្ថែម (ហើយមិនចាំបាច់ចំណាយខ្ពស់)។

- កសិករមួយចំនួនដែលមានដីនៅពាក់កណ្តាលផ្នែកខ្ពស់នៃប្រឡាយមេកំពុងធ្វើការដាំដុះ ប៉ុន្តែពួក គាត់ត្រូវបូមទឹកបន្តពីប្រឡាយមេមកកាន់ប្រឡាយរង។ ដែលនេះជាការចំណាយខ្ពស់ ហើយកសិករ ភាគច្រើនមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅរួច។

- កសិករមួយចំនួនមិនអាចមានលទ្ធភាពចំណាយទៅលើការស្រោចស្រព,ជាពិសេសកំឡុងពេលដើម រដូវវស្សា, ទីបំផុតរដូវនេះត្រូវបានកសិករឈប់ធ្វើការដាំដុះនៅឆ្នាំខ្លះ ហើយក៏ដោយសារកង្វះខាត ថវិកានៅកំរឹតសហគមន៍ដើម្បីចំណាយក្នុងការទិញប្រេងសំរាប់បូមទឹកផងដែរ។

- ការជួសជុលប្រឡាយមានកំរឹត ដែលជាហេតុធ្វើអោយកាត់បន្ថយលទ្ធភាពស្រោចស្រពរបស់ប្រព័ន្ធ ផងដែរ។

- រដូវប្រាំង២០០៩-២០១០៖ ការលំបាកលើបញ្ហាថវិកា

ក្នុងកំឡុងពេលរដូវទី៨, ផ្ទៃដីជិត១៣០ហិចតាត្រូវបានធ្វើការស្រោចស្រព។ នៅក្នុងឆ្នាំនោះសហគមន៍ធ្វើការ បូមទឹកស្រោចស្រពស្ទើរតែពេញមួយរដូវដោយសារគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ ហើយសហគមន៍បានចំណាយលើសពីថវិកា ដែលខ្លួនប្រមូលបានពីកសិកររហូតដល់ទៅ១៧លានរៀលសំរាប់ទិញប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងបាត។ ការចំណាយ នេះលើសពីលទ្ធភាពដែលសហគមន៍មាន ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជួយសង្គ្រោះស្រូវ សហគមន៍បានបន្តធ្វើការបូមទឹក ដោយបានទៅជឿប្រេងម៉ាស៊ូតពីស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងតំបន់។ សហគមន៍ត្រូវបង់ការប្រាក់ខ្ពស់សំរាប់ការជឿ ប្រេងនេះ ហើយការចំណាយទាំងនេះត្រូវបានបូកសរុបនៅក្នុងថ្លៃសេវាកម្ម ដែលត្រូវប្រមូលនៅពេលច្រូតកាត់។ សមតុល្យថវិកា នៅដើមគ្រាដើមរដូវវស្សានេះមានចំនួន៧លានរៀលប៉ុណ្ណោះ ហើយចំនួនថវិកានេះមិនអាច អោយសហគមន៍ចំណាយទៅលើដំណើរការស្រោចស្រពបាន ដូច្នេះហើយទើបមានការរៀបចំអោយកសិករជា អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងម៉ាស៊ូតដោយខ្លួនឯង។ នេះជាដំណោះស្រាយបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រហែលជាមិនអាចដំណើរការទៅបាននៅរដូវក្រោយៗទៀតពេលដែលមានកសិករដាំដុះច្រើន។ ដំណោះ ស្រាយនេះមិនអាចទៅរួចសំរាប់កសិករដែលក្រីក្រ ហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគតិច។

តារាងទី៣៖ សមតុល្យថវិការបស់សហគមន៍ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់២០១០

| ល.រ | រដូវ | ការប្រមូលសេវាកម្ម | % នៃការប្រមូល | ចំណូល ផ្សេងៗ | ចំណាយ | សមតុល្យ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | រៀល |  | រៀល | រៀល | រៀល |
| 1 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2004 - កុម្ភៈ 2005 | 10,500,000 | 100% | 14,400,000* | 15,521,700 | 9,378,300 |
| 2 | ដើមរដូវវស្សា-មេសា-កក្កដា2005 | 8,375,400 | 95% | 9,819,500 | 17,503,600 | 10,069,600 |
| 3 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2005 - កុម្ភៈ 2006 | 13,072,100 | 96% | 786,000 | 10,829,200 | 13,098,500 |
| 4 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2006 - កុម្ភៈ 2007 | 12,500,000 | 93% |  | 14,000,000 | 11,598,500 |
| 5 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2007 - កុម្ភៈ 2008 | 15,500,000 | 94% |  | 14,000,000 | 13,098,500 |
| 6 | រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2008 - កុម្ភៈ 2009 | 5,178,000 | 100% |  | 5,000,000 | 13,276,500 |
| 7 | ដើមរដូវវស្សា-មេសា-កក្កដា2009 | 17,200,000 | 100% |  | 14,377,500 | 16,099,000 |
| 8 | រដូវប្រាំង-វិច្ឆិកា2009-កុម្ភៈ2010 | 17,619,300 | 90% |  | 25,926,700 | 7,791,600 |
| 9 | ដើមរដូវវស្សា-មេសា-កក្កដា2010 | 3,000,000* | 100% |  | 5,000,000 | 5,791,600 |
| 10 | ផែនការ៖ រដូវប្រាំង - វិច្ឆិកា 2010 - កុម្ភៈ 2011 | 33,600,000 | 100% | 26,200,000 | 24,590,000 | 41,001,600 |

* លេខដែលមានទម្រង់ទ្រេតគឺជាតួរលេខប៉ាន់ស្មានពីសហគមន៍ ដោយសារខ្វះកំណត់ត្រានៅសហគមន៍។ តួរលេខពណ៌ក្រហមជាលទ្ធផលគ្រោងទុក។

- ការវិភាគទៅលើថវិកាសហគមន៍សំរាប់ ឆ្នាំ២០០៩-២០១០

តារាងទី៤៖ ការចំណាយរបស់សហគមន៍សំរាប់រដូវឆ្នាំ២០០៩-២០១០

| កូដ |  |  | បរិយាយ | ឯកតា |  | តំលៃ ឯកតា |  | ចំនួន |  | សរុប |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,260,000 |  | 5.9% |  |  |
|  |  |  | ប្រធានសហគមន៍ | នាក់ - រដូវ |  | 140,000 |  | 1 |  | 140,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | តំណាងភូមិ | នាក់ - រដូវ |  | 120,000 |  | 3 |  | 360,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ប្រធានក្រុម | នាក់ - រដូវ |  | 100,000 |  | 3 |  | 300,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | អ្នកផ្តល់ប័ណ្ណ | នាក់ - រដូវ |  | 80,000 |  | 4 |  | 320,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | មេឃុំ | នាក់ - រដូវ |  | 30,000 |  | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | មេភូមិ | នាក់ - រដូវ |  | 30,000 |  | 3 |  | 90,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ប៉ូលីស | នាក់ - រដូវ |  | 20,000 |  | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 2 | ការចំណាយជាប្រចាំ / ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,500 |  | 3.0% |  |  |
|  |  | ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ |  | តាមការធ្វើ ដំណើរ |  | 3,900 |  | 45 |  | 175,500 |  |  |  |  |
|  |  |  | ការចំណាយជាប្រចាំនិងប្រជុំ | ខែ |  | 91,800 |  | 5 |  | 459,000 |  |  |  |  |
| 3 | ការចំណាយលើដំណើរការស្រោចស្រព |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,412,400 |  | 81.0% |  |  |
|  |  |  | អ្នកមើលទ្វារទឹកនិងម៉ាស៊ីនបូមទឹក | ថ្ងៃ |  | 5,000 |  | 41 |  | 205,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ប្រេងម៉ាស៊ូត | កាន / 30 លីត្រ |  | 93,670 |  | 178 |  | 16,673,400 |  |  |  |  |
|  |  |  | ប្រេងបាត | ធុង / 18 លីត្រ |  | 89,000 |  | 6 |  | 534,000 |  |  |  |  |
| 4 | ការចំណាយលើការជួសជុលថែទាំ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,185,600 |  | 10.2% |  |  |
|  |  |  | ប្រឡាយរង | ប្រឡាយ |  | 130,900 |  | 4 |  | 523,600 |  |  |  |  |
|  |  |  | សំណង់ផ្សេងៗ | ស្ពាន |  | 238,000 |  | 1 |  | 238,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក | ខែ |  | 356,100 |  | 4 |  | 1,424,400 |  |  |  |  |
| សរុប |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,492,500 |  | 100.0% |  |
| ផ្ទៃដីស្រោចស្រពគិតជាហិចតា |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |
| ថ្លៃសេវាកម្មជាមធ្យមដើម្បីអាចដំណើរការបានគិតជារៀល/ហិចតា |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,910 |  |  |  |
| ថ្លៃសេវាកម្មជាក់ស្តែងជាមធ្យមគិតជារៀល/ហិចតា |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,050 |  |  |  |

*ការចំណាយទាក់ទងនឹងដើមរដូវវស្សាត្រូវបានដកចេញពីការគណនាដែលបានធ្វើដោយកសិករ។

ការចំណាយទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ, ការធ្វើដំណើរ, ការចំណាយជាប្រចាំ, ការរៀបចំការប្រជុំទាបជាង ១០% នៃថវិកាសរុបទាំងអស់។

ថវិកាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ដំណើរការស្រោចស្រព ហើយមិនមានប្រាក់បំរុងទុកសំរាប់ករណី ចៃដន្យ ឫសំរាប់ការចំណាយរយៈពេលយូរ ដូចជាការបោះឆ្នោត, ការបូមទឹកច្រើនលើសធម្មតា, ឫសំរាប់ការ ជួសជុលថែទាំរយៈពេលយូរអង្វែង។ សូម្បីតែការជួសជុលតូចៗប្រចាំឆ្នាំ ក៏ថវិកានេះបានកំរឹតអោយសហគមន៍ អាចជួសជុលបានតែការងារតូចៗប៉ុណ្ណោះ។ ក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនោះគឺមិនមានថវិកាបំរុងទុកទៅពេលអនាគត សំរាប់ទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹកថ្មី ឫការជួសជុលម៉ាស៊ីនធំៗ។ អាចរំពឹងទុកបានថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀត ដំណើរ ការរបស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកនឹងត្រូវការជួសជុលច្រើន ឫត្រូវការទិញថ្មី ហើយកសិករនឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរក ថវិកាមកបង្គ្រប់ទេ។

ថ្លៃសេវាកម្មដែលបានប្រមូលនោះមិនគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ធានាលើការចំណាយរបស់សហគមន៍ឡើយ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបានពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ពីលទ្ធភាពក្នុងការរកថវិកាពីប្រភពផ្សេងទៀតសំរាប់ដំណើរការស្រោចស្រពនៅរដូវក្រោយ។

- គម្រោងថវិកាថ្មីសំរាប់ឆ្នាំ២០១០-២០១១

តារាងទី៥៖ គម្រោងថវិកាប្រចាំរដូវសំរាប់ឆ្នាំ២០១០-២០១១

| កូដ |  | បរិយាយ | ឯកតា |  | តំលៃ ឯកតា |  | ចំនួន |  | សរុប |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ |  |  |  |  |  |  |  | 1,390,000 |  | 4.0% |  |
|  |  | ប្រធានសហគមន៍ | នាក់ - រដូវ |  | 140,000 |  | 1 |  | 140,000 |  |  |  |
|  |  | តំណាងភូមិ | នាក់ - រដូវ |  | 120,000 |  | 3 |  | 360,000 |  |  |  |
|  |  | ប្រធានក្រុម | នាក់ - រដូវ |  | 100,000 |  | 4 |  | 400,000 |  |  |  |
|  |  | អ្នកផ្តល់ប័ណ្ណ | នាក់ - រដូវ |  | 80,000 |  | 4 |  | 320,000 |  |  |  |
|  |  | មេឃុំ | នាក់ - រដូវ |  | 30,000 |  | 1 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | មេភូមិ | នាក់ - រដូវ |  | 30,000 |  | 4 |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  | ប៉ូលីស | នាក់ - រដូវ |  | 20,000 |  | 1 |  | 20,000 |  |  |  |
| 2 | ការចំណាយជាប្រចាំ / ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ |  |  |  |  |  |  |  | 1,680,000 |  | 4.9% |  |
|  |  | ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ | តាមការធ្វើដំណើរ |  | 4,000 |  | 45 |  | 180,000 |  |  |  |
|  |  | ការចំណាយជាប្រចាំនិងប្រជុំ | ខែ |  | 100,000 |  | 5 |  | 500,000 |  |  |  |
|  |  | សេវាកម្ម | ថ្ងៃ |  | 100,000 |  | 10 |  | 1,000,000 |  |  |  |
| 3 | ការចំណាយលើដំណើរការស្រោចស្រព |  |  |  |  |  |  |  | 13,510,000 |  | 39.3% |  |
|  |  | អ្នកមើលទ្វារទឹកនិង ម៉ាស៊ីនបូមទឹក | ថ្ងៃ |  | 5,000 |  | 40 |  | 200,000 |  |  |  |
|  |  | ប្រេងម៉ាស៊ូត | កាន/30លីត្រ |  | 92,000 |  | 140 |  | 12,880,000 |  |  |  |
|  |  | ប្រេងបាត | ធុង /18លីត្រ |  | 86,000 |  | 5 |  | 430,000 |  |  |  |
| 4 | ការចំណាយលើការថែទាំប្រចាំឆ្នាំ |  |  |  |  |  |  |  | 8,010,000 |  | 23.3% |  |
|  |  | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក |  | ខែ |  | 250,000 |  | 4 |  | 1,000,000 |  |  |
|  |  | ប្រឡាយមេ | ម៉ែត្រ |  | 5,000 |  | 1,000 |  | 5,000,000 |  |  |  |
|  |  | ប្រឡាយរង | ប្រឡាយ |  | 100,000 |  | 15 |  | 1,500,000 |  |  |  |
|  |  | ទ្វារទឹក | ទ្វារទឹក |  | 10,000 |  | 15 |  | 150,000 |  |  |  |
|  |  | សំណង់ផ្សេងៗ | សំណង់ |  | 30,000 |  | 12 |  | 360,000 |  |  |  |
| 5 | ការជួសជុលធំៗនិងការថែទាំយូរអង្វែង |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
| 6 | ចំណាយពិសេស |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |  |
|  |  | ការបោះឆ្នោត |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | សំភារៈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ប្រាក់បំរុងទុក |  |  |  |  |  |  |  | 9,830,000 |  | 28.6% |  |
|  |  | ប្រេងសំរាប់បូមបន្ថែម | កាន / 30លីត្រ |  | 92,000 |  | 40 |  | 3,680,000 |  |  |  |
|  |  | បោះឆ្នោត |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |
|  |  | ជួសជុលធំៗ និងថែទាំយូរអង្វែង |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 |  |  |  |
|  |  | សំរាប់ទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹកថ្មី |  |  |  |  |  |  | 4,000,000 |  |  |  |
| សរុប |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,420,000 |  | 100.0% |  |
| ផ្ទៃដីស្រោចស្រព |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| ថ្លៃសេវាកម្មជាមធ្យម រៀល / ហិចតា |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,125 |  |  |  |

នៅក្នុងគម្រោងថវិកានេះយើងបានបូកបញ្ចូលទាំងការចំណាយលើការជួលសេវាកម្មសំរាប់គាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេសដល់សហគមន៍។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្ត្រនឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសហគមន៍ដើម្បីធ្វើ ការតាមដានគណនេយ្យសហគមន៍និងផ្តល់យោបល់ទៅលើការងារជួសជុលថែទាំ។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារា សាស្ត្រគ្រោងនឹងរកថវិកាពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមកធ្វើការថែទាំធំៗនៅលើប្រឡាយទាំងអស់ដើម្បីកែលំអការស្រោច ស្រព និងពង្រីកផ្ទៃដីស្រោចស្រពយ៉ាងហោចណាស់អោយបាន១៦០ហិចតា។

ការថែទាំប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានកើនឡើងរហូតដល់១,៩៣០ដុល្លា និងប្រាក់បំរុងទុកសំរាប់បូមទឹកបន្ថែម (ជាពិសេស ក្នុងរដូវប្រាំង), ការបោះឆ្នោត, ការថែទាំយូរអង្វែង ក៏ត្រូវបានបូកបញ្ចូលផងដែរ។ រៀងរាល់រដូវត្រូវបានរក្សាទុក ប្រាក់បំរុងចំនួន៩៦៤ដុល្លា(១ដុល្លាស្មើនឹង៤១៥០រៀល)សំរាប់ទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹកថ្មី។

ថវិកាសរុបចំនួន៣៤,៤២០,០០០រៀលនេះត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងបានមកពីការប្រមូលថ្លៃសេវាកម្មនៃការ ស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីចំនួន១៦០ហិចតា។

- ផ្ទៃដី១២០ហិចតា ត្រូវបានស្រោចស្រពដោយបង្ហូរនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវាកម្មចំនួន ២៤០,០០០រៀល ក្នុងមួយហិចតាក្នុងមួយរដូវ

- ផ្ទៃដី៤០ហិចតាត្រូវបានស្រោចស្រពដោយបូមបន្តពីប្រឡាយមេនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវាកម្មចំនួន១២០,០០០រៀលក្នុងមួយហិចតាក្នុងមួយរដូវ

- ថវិកាគាំទ្រពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

កំណើនផ្ទៃដីស្រោចស្រពនឹងបង្កអោយមានលទ្ធភាពក្នុងការថែទាំប្រព័ន្ធ។ កសិករបានយល់ស្របក្នុងការតំឡើង ថ្លៃសេវាកម្មពី២០០,០០០រៀលទៅ២៤០,០០០រៀលក្នុងមួយហិចតា ដែលនេះជាការចំណាយដ៏ច្រើនសំរាប់ ពួកគាត់។

ទោះយ៉ាងណាដើម្បីអោយដំណើរការទៅបានល្អ, សហគមន៍ត្រូវការមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃមុនពេលរដូវ ស្រោចស្រព (ថ្លៃសេវាកម្មត្រូវបានប្រមូលនៅពេលច្រូតកាត់) ដើម្បីចំណាយសំរាប់ការបូមទឹក។ ដូច្នេះសហគមន៍ ត្រូវការស្នើសុំថវិកាចំនួន ២៦,២០០,០០០រៀលពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដើម្បីធានាលើការចំណាយ ដូចខាងក្រោម៖

តារាងទី៦៖ សំណើសុំថវិកាពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

| កូដ |  | បរិយាយ | ឯកតា | តំលៃ ឯកតា | ចំនួន | សរុប | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ធ្វើដំណើរ / ការចំណាយជាប្រចាំ / សេវាកម្ម |  |  |  |  | 1,000,000 |  |
|  |  | សេវាកម្ម | ថ្ងៃ | 100,000 | 10 | 1,000,000 |  |
| 3 | ការចំណាយលើដំណើរការស្រោចស្រព |  |  |  |  | 13,510,000 |  |
|  |  | អ្នកមើលទ្វារទឹកនិង ម៉ាស៊ីនបូមទឹក | ថ្ងៃ | 5,000 | 40 | 200,000 |  |
|  |  | ប្រេងម៉ាស៊ូត/ថ្លៃដឹកជញ្ជូន | កាន / 30 លីត្រ | 92,000 | 140 | 12,880,000 |  |
|  |  | ប្រេងបាត | ធុង / 18 លីត្រ | 86,000 | 5 | 430,000 |  |
| 4 | ការចំណាយលើការថែទាំប្រចាំឆ្នាំ |  |  |  |  | 8,010,000 |  |
|  |  | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក | ខែ | 250,000 | 4 | 1,000,000 |  |
|  |  | ប្រឡាយមេ | ម៉ែត្រ | 5,000 | 1,000 | 5,000,000 |  |
|  |  | ប្រឡាយរង | ប្រឡាយ | 100,000 | 15 | 1,500,000 |  |
|  |  | ទ្វារទឹក | ទ្វារទឹក | 10,000 | 15 | 150,000 |  |
|  |  | សំណង់ផ្សេងៗ | សំណង់ | 30,000 | 12 | 360,000 |  |
| 7 | ប្រាក់បំរុងទុក |  |  |  |  | 3,680,000 |  |
|  |  | ប្រេងសំរាប់បូមបន្ថែម | កាន / 30 លីត្រ | 92,000 | 40 | 3,680,000 |  |
| សរុប |  | សរុបថវិកាស្នើសុំ |  |  |  | 26,200,000 | 76.1% |
|  |  | ថវិកាសរុប |  |  |  | 34,420,000 | 100.0% |

ថវិកានេះអាចធ្វើអោយសហគមន៍ធានាលើការចំណាយសំរាប់ដំណើរការបូមទឹក, ថែទាំនៅក្នុងរដូវស្រោចស្រព និងធានាបាននូវការបូមទឹកបន្ថែមក្នុងករណីមានការរាំងស្ងួតខ្លាំងនៅរដូវប្រាំង។

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មនឹងឧបត្ថម្ភនូវថវិកាមួយចំនួនដើម្បីធានាលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអោយបានល្អ និង រាយការណ៍ច្បាស់លាស់ទៅក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម។

- សន្និដ្ឋាន

ចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្តៅកោងគឺ៖

- សហគមន៍អាចគ្រប់គ្រងបានដោយខ្លួនឯង ជាពិសេសអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបានតាំងពីឆ្នាំ២០០៥ មកម្លេះ។

- ដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសហគមន៍និងកសិករមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងដាំដុះស្រូវពីររដូវក្នុងមួយឆ្នាំ

- កសិកររួចរាល់ក្នុងការបង់ថ្លៃសេវាកម្មក្នុងអាត្រា៤៤ដុល្លាក្នុងមួយហិចតាក្នុងមួយរដូវ និងសូម្បីតែច្រើនជាងនេះ ដើម្បីធានាអោយមានការស្រោចស្រពបានយូរអង្វែង។

- ដីមានជីជាតិល្អ ដែលទទួលបានទិន្នផលលើសពី៣តោនក្នុងមួយហិចតា

- ទៅពេលអនាគតសហគមន៍មានសក្តានុពលខ្ពស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ទាំងមូល (រួមទាំងការ គ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ)។

ដូច្នេះសហគមន៍ស្នើសុំអោយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមពិចារណាទៅលើសំណើសុំថវិកាចំនួន២៦,២០០,០០០រៀល ស្មើនឹង៦,៣១៣ដុល្លា (១ដុល្លាស្មើនឹង៤១៥០រៀល)សំរាប់យុទ្ធនាការស្រោចស្រពនៅពេលខាងមុខ (ខែវិច្ឆិកា ២០១០ ដល់ខែកុម្ភៈ២០១១) ដែលចំនួននេះអាចធ្វើអោយសហគមន៍ដំណើរការទៅបានយូរអង្វែង។