កិច្ចសន្យាអនុវត្តការងារ

កំឡុងពេល ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩​ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០

គាំទ្រលើកិច្ចដំណើរការសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ

លេខ៖ ០៩/០៤ FWUC_SCN-ISC

កិច្ចសន្យានេះរៀបចំឡើងរវាង សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត ជាភាគីម្ចាស់គម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក ម៉ៅ កន ជា ប្រធានស្តីទី គណៈកម្មាធិការសហគមន៍ ប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ជាភាគីអនុវត្តគម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក​ សេង សុភ័គ ជាទីប្រឹក្សាផ្នែករៀបចំ និងគាំទ្រសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ ទឹក នៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។

ប្រការ ១ គោលបំណង

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាម្មធារាសាស្រ្ត នឹងផ្តល់សេវាកម្ម ជូនសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឺងជីនិត កំឡុងពេល ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩​ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០ ៖

- ត្រួតពិនិត្យលើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកសហគមន៍ និងបញ្ជីដីស្រែបានប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចស្រព កាល ក្នុងរដូវវស្សា ២០០៩

- ត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មឆ្នាំ ២០០៩កន្លងមក

- រៀបចំឯកសារសំរាប់ប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មឆ្នាំ ២០១០

- រៀបចំប្រព័ន្ធតាមដានព័ត៌មានប្រមូលប្រាក់សេវាកម្ម ២០១០

- ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំណាយ និងគម្រោងថវិកាក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងធ្វើសេចក្តីព្រាងគម្រោង​ថវិកា ឆ្នាំ២០១០

- ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំណាយលើការថែទាំប្រព័ន្ធប្រឡាយរបស់សហគមន៍ និងកែលំអរទំរងរបាយការណ៍ចំណាយនេះ ដាក់តាមឃុំនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា

- ឆ្លុះបញ្ជាំងឡើងវិញ លើលទ្ធផលនៃដំណើការសហគមន៍ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០០៩ និងរៀបចំ ផែនការសកម្មភាពសំរាប់រដូវប្រាំង ២០១០

- សម្របសម្រួលប្រជុំគណៈកម្មាធិការទ្រទ្រង់អាងទឹកស្ទឹងជីនិត

- សម្របសម្រួល ការពង្រឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសហគមន៍ (ការចំណាយលើការជួលជុលប្រឡាយ ខូចខាតដោយសារគោក្របីជាន់ដាច់

ប្រការ ២ លំអិតលើសកម្មភាពការងារ និងរយៈពេលសំរាប់អនុវត្ត

សកម្មភាពការត្រូវអនុវត្តក្នុងកំឡុងពេល ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០  មានដូចខាងក្រោម៖

| ល.រ | បរិយាយអំពីការងារត្រូវអនុវត្ត | ចំនួនថ្ងៃធ្វើការ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| --- | --- | --- | --- |
| ១ | ត្រួតពិនិត្យលើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកសហគមន៍ និងបញ្ជីដីស្រែបានប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចស្រព កាល ក្នុងរដូវវស្សា ២០០៩ | ០១ ថ្ងៃ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ |
| ២ | ត្រួតពិនិត្យ និងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផល ប្រមូលប្រាក់ សេវាកម្មឆ្នាំ ២០០៩កន្លងមក | ០១ ថ្ងៃ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ |
| ៣ | រៀបចំឯកសារសំរាប់ប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មឆ្នាំ ២០១០ | ៣.៥ ថ្ងៃ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ |
| ៤ | រៀបចំប្រព័ន្ធតាមដានព័ត៌មានប្រមូលប្រាក់សេវាកម្ម ២០១០និងចុះត្រួតពិនិតកំឡុងពេលអនុវត្ត | ១.៥ ថ្ងៃ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ មករា ឆ្នាំ២១០១ មិនា ឆ្នាំ២០១០ |
| ៥ | ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំណាយនិងគម្រោង ថវិកា ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងធ្វើសេចក្តីព្រាងគម្រោង​ថវិកា ឆ្នាំ២០១០ | ០១ថ្ងៃ | ១.ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ២. ខែមិនា ​​​​ឆ្នាំ២០១០ |
| ៦ | ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំណាយលើការថែទាំ ប្រព័ន្ធប្រឡាយ របស់សហគមន៍ និងកែលំអរទំរង របាយការណ៍ចំណាយនេះ ដាក់តាមឃុំនីមួយៗ ដោយឡែកពីគ្នា | ០១ថ្ងៃ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ |
| ៧ | ឆ្លុះបញ្ជាំងឡើងវិញ លើលទ្ធផលនៃដំណើការ សហគមន៍ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០០៩ និងរៀបចំ ផែនការសកម្មភាពសំរាប់រដូវប្រាំង ២០១០ | ០១ថ្ងៃ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ |
| ៨ | សម្របសម្រួលប្រជុំគណៈកម្មាធិការទ្រទ្រង់ | ០១ថ្ងៃ | ១.ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ២. ខែមិនា ​​​​ឆ្នាំ២០១០ |
| ៩ | សម្របសម្រួល ការពង្រឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង សហគមន៍ (ការចំណាយលើការជួលជុលប្រឡាយ ខូចខាតដោយសារគោក្របីជាន់ដាច់ | ០២ថ្ងៃ | ១.ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ២. ខែមិនា ​​​​ឆ្នាំ២០១០ |
| សរុប |  | ១៣ ថ្ងៃ |  |

ការអនុវត្តន៍ការងារដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣១ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០។

ប្រការ ៣	គម្រោងចំណាយលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារក្នុងកិច្ចសន្យា

ការចំណាយលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារទាំង ៩ខាងលើនេះ អស់ប្រាក់សរុបចំនួន ២៦០ដុល្លា។

| ចំនួនថ្ងៃធ្វើការសរុប | តំលៃការងារក្នុង ១ ថ្ងៃ | ចំណាយសរុប |
| --- | --- | --- |
| ១៣ ថ្ងៃ | ២០ដុល្លា | ២៦០ដុល្លា |

រាល់ការចំណាយផ្សេងៗ លើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារទាំង ៩ខាងលើនេះ សហគមន៍កសិករ ប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ។

ប្រការ ៤	ការបង់ប្រាក់ថ្លៃអនុវត្តគម្រោង

ការបង់ប្រាក់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារ ដោយ គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០។

ប្រការ ៥	ឯកសារផ្សេងៗ និងរបាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារ

ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា រយៈពេលមួយសបា្តហ៍ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត នឹងផ្តល់ របាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារតាមកិច្ចសន្យា ជូនគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត។

តារាងទិន្នន័យបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក និងបញ្ជីដីស្រែ (បន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចរាល់) របាយការណ៍បូកសរុប លទ្ធផលប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មក្នុងឆ្នាំ២០០៩ របាយការណ៍ចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំ (ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០) គម្រោងថវិការបស់សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងជីនិតសំរាប់ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១  តារាងតាមដានការប្រមូលប្រាក់សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១០ នឹងត្រូវផ្តល់ជូន ជូនគណៈកម្មាធិការ សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត។

ប្រការ ៦	ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង

ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារ ដោយគណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធ ធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១០។ ការវាយតំលៃនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើពីរចំណុច៖ ១. ការសំរេចនូវគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១ និង ២. ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើនិតិវិធីនៃកិច្ចសហការក្នុង ការអនុវត្តន៍ការងារកន្លងមក ដើម្បីស្វែងរកចំណុចល្អ និងចំណុចត្រូវកែលំអសំរាប់អនុវត្តទៅថ្ងៃអនាគត។

ប្រការ ៧	ការដោះស្រាយទំនាស់

ករណីមានទំនាស់កើតឡើងពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចសន្យានេះ ភាគីទាំងពីរ នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះ ស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលបានការឯកភាពពីភាគីទាំងពីរ។ ករណីមិនអាចពិភាក្សា រវាងភាគីទាំងពីរ ទំនាស់នេះ នឹងបញ្ជូនទៅដោះស្រាយនៅតុលាកម្ពុជា។

ប្រការ ៨	សុពលភាពនៃកិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យានេះ នឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា រវាងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិករ ប្រើប្រាស់ស្ទឹងជីនិត និងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។

ប្រការ ៩	ការធ្វើវិសោធនកម្មនៃកិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យានេះ អាចនឹងត្រូវធ្វើការកែប្រែ ករណីមានការឯកភាពទាំងពីរភាគី រវាងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ កសិករប្រើប្រាស់ស្ទឹងជីនិត និងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។

ធ្វើនៅ ឃុំល្វាលើ ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

​​  មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត	 		គណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក

ទីប្រឹក្សាផ្នែករៀបចំ និងគាំទ្រសហគមន៍			ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនិត

ប្រធាន

សេង សុភ័គ